# Договор на оказание услуг по техническому надзору № ___________

| г. Астана | «____» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Касенова Арман Гинаятовича, действующего на основании Устава с одной стороны и

_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемые совместно «Стороны», а раздельно «Сторона»,  на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным Обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее «Правила») и Протокола итогов закупок способом запроса ценовых предложений №________ от «___» _________ 2015 г. (условием заключения Договора является утверждение бюджета Заказчика), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель принимает на себя обязательства по поручениям Заказчика выполнить технический надзор по объекту «Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенный по адресу: г.Шымкент, мкрн. Сауле, ул. Производственная 49А,49Б (далее «Услуги») в размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

  - Объем, и содержание Услуг определяются Сторонами согласно ПСД, СНиП и ГОСТов. Исполнитель обязуется выполнять Услуги в соответствии с ПСД и Техническим заданием к настоящему Договору (Приложение №1).

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Создать Исполнителю условия для выполнения порученных Услуг;

    - Принимать выполненные Исполнителем по настоящему Договору Услуги;

    - В случае необоснованного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, оплатить цену, предусмотренную настоящим Договором за уже выполненные Услуги Исполнителем;

    - Произвести расчет, в том числе окончательный расчет по договору в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих оказание услуг.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

    - Отказаться от Договора в любое время до подписания Акта выполненных работ, уплатив Исполнителю за работу, фактически выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора;

  - Исполнитель обязуется:

    - Принимать участие в переговорах с Генподрядной и субподрядной организацией для уточнения Договора подряда, графика производства работ, ПСД, технологии производства работ;

    - Участвовать во входном контроле поступающих материалов и конструкций на объекте;

    - Осуществлять надзор за организацией и проведением всех видов производственного контроля;

    - Участвовать в приемке объемов выполненных скрытых работ, законченных конструктивных элементов, участие в промежуточной приемке ответственных конструкций, контрольных измерений и испытаний и подписание актов их приемки;

    - Участвовать в работе комиссий по приемке законченного объекта;

    - Контролировать достоверность, своевременность и правильность ведения производственной и исполнительной технической документации;

    - Контролировать выполнение выданных предписаний, в том числе за устранением дефектов;

    - Организовывать учет брака с представлением предложений по его устранению;

    - Подтвердить объем выполненных работ за месяц, квартал, и т.д. после освидетельствования на качество и наличии исполнительной технической документации;

    - Контролировать соблюдение норм по технике безопасности, охране здоровья и окружающей среды;

    - Представлять и защищать интересы Заказчика на объекте как «технического представителя Заказчика»;

    - Обеспечить полное соответствие проекту и требованиям нормативной технической документации производимых Генподрядчиком строительно-монтажных работ;

    - Еженедельно представлять отчет Заказчику о ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте;

    - Оценивать соответствие темпов производства работ утвержденному графику, хода комплектации объемов материальными ресурсами и техническими средствами, обеспеченности квалифицированной рабочей силой и ставить в известность Заказчика;

    - Вести учет машин и механизмов, работающих на объекте, оценку и техническую пригодность;

    - Проверять претензии подрядными организациями в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ и затрат и выдача рекомендаций Заказчику;

    - Информировать Заказчика о проблемах или возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации Договора генерального подряда и выдача рекомендаций;

    - Представить на утверждение Заказчику изменения в проектах, которые, по его мнению, необходимы для завершения работ в срок, включая предложения по срокам завершения строительства, подготовка всех необходимых распоряжений по утвержденным изменениям;

    - Обеспечить наличие своих сотрудников, уполномоченных выполнять свои обязательства по данному Договору на объекте в течение всего времени работы Исполнителя;

    - Предоставить Генподрядчику своевременную помощь и выдачу необходимых решений по всем вопросам, касающимся исполнения договора генерального подряда, оценке качества материалов и изделий, проведению разбивочных работ и исполнительных съемок;

    - Обеспечить подготовку и утверждение технических отчетов и сводок, своевременного документирования хода производства работ;

    - Провести проверку геодезических работ (разбивочных и вертикальных отметок), выполненных Генподрядчиком;

    - Провести периодические и окончательные измерения выполненных объемов работ и выдать заключения об их соответствии отчетам Генподрядчика;

    - Провести осмотр, обследование, и при необходимости комплексного испытания законченных строительством объекта, предъявлять замечания, обеспечить их полное устранение подрядными организациями и в установленном порядке представить рекомендации Заказчику о приемке объектов в эксплуатацию;

    - Контролировать выполнение Генподрядчиком гарантийных обязательств по устранению выявленных дефектов;

    - Извещать Заказчика, а также предупреждать Генподрядчика о несоответствии строительно-монтажных работ, изготовления проектно-сметной документации или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан;

    - Запрещать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии отклонений от ПСД, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений;

    - Вносить предложения Заказчику о расторжении договора с Генподрядчиком, систематически нарушающим правила производства работ и требования нормативных документов;

    - Предъявлять письменные требования к должностным лицам Генподрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения;

    - Осуществлять и другие функции, указанные в СНиП РК;

    - В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя и замедляющих ход Услуг или делающих продолжение выполнения Услуг невозможным, в течение 2 (двух) рабочих дней поставить об этом в известность Заказчика для выработки совместного решения по устранению возникших обстоятельств;

    - В период действия настоящего Договора обеспечивать соответствие Услуг и любых результатов Услуг требованиям законодательства Республики Казахстан и иных обязательных правил, включая, но, не ограничиваясь, строительными нормами и правилами, правилами по технике безопасности, правилами пожарной безопасности;

    - Сдавать результаты выполненных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, касающихся строительства и/или устранения недостатков строительства.

- Специальные условия

  - Исполнитель обязан постоянно находиться на объекте во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчиком.  Исполнитель обязан посещать объект согласно Графику посещения строительства АГНКС (Приложение № 2), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

- Срок выполнения работ

  - Сроком начала оказания услуг является дата подписания настоящего Договора. Настоящий Договор действует до окончания строительно-монтажных работ и подписания Акта Государственной приемки Объекта в эксплуатацию, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.

  - Услуги, оказанные Исполнителем, считаются завершенными после подписания Акта государственной приемочной комиссии.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

  - Исполнитель обязуется осуществлять контроль над соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и соответствия с проектно-сметной документацией и предоставлять технический отчет в установленной форме, в том числе фотоотчет по Актам скрытых работ не позднее 20-го числа текущего месяца.

  - Сдача оказанных услуг производится по промежуточным актам и окончательному Акту оказанных услуг Представителем Исполнителя. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности результатов Услуг к сдаче в течение 1 (одного) дня с даты их окончания.

  - Приемка выполненных Услуг производится по Акту выполненных Услуг Представителем Заказчика в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя о готовности Услуг к сдаче-приемке.

  - По полному завершению Услуг составляется Акт выполненных Услуг. При этом, в случае, если Акт выполненных услуг получен Заказчиком позднее одного рабочего дня с даты окончания Услуг, срок для подписания Акта Заказчиком продлевается на два рабочих дня.

  - В случае обнаружения на Объекте каких-либо нарушений, брака в работе или других недостатков, Сторонами совместно проводится необходимое расследование, и вносятся указания о недостатках.

  - Услуги считаются выполненными на дату подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта выполненных услуг.

- Порядок проведения расчетов

  - Общая стоимость Услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора составляет _______ (_____) тенге с учетом НДС, является окончательным и не подлежит изменению.

  - Заказчик оплачивает Исполнителю работу пропорционально объему выполненных Генподрядчиком по договору на строительно-монтажные работы по объекту АГНКС. Оплата будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения Заказчиком оригинала счета на оплату от Исполнителя.

  - Окончательный платеж в размере 20%, что составляет ______ (__________) тенге с учетом НДС осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

  - В случае нарушения сроков по оплате согласно настоящему Договору, Исполнитель вправе по своему усмотрению потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, в том числе и за необоснованную задержку приемки Услуг и подписания Акта выполненных работ, но не более 10 % от неоплаченной суммы, либо на такой же срок задержки оплаты приостановить выполнение Услуг без взимания неустойки, при этом соответственно продлевается срок сдачи Услуг.

  - В случае обнаружения Заказчиком после подписания Акта выполненных услуг в процессе эксплуатации Объекта и/или результатов Работ, в том числе умышленно скрытых Исполнителем при сдаче Услуг, Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости Услуг и за свой счет устранить указанные недостатки/дефекты в срок, указанные Заказчиком.

  - В случае несвоевременного выполнения или устранения недостатков Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от общей стоимости соответствующей договорной стоимости, но не более 10 % от стоимости договора.

- Форс-мажор

8.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон.

8.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них за исключением тех случаев, когда докажет, что сами обстоятельства непреодолимой силы не позволили сделать своевременное уведомление.

8.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан либо компетентным государственным органом.

8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств возникла вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

8.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с п. 8.5 Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

- Местное содержание

  - Исполнитель обязан:

- в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору;

- по окончании оказания Услуг, вместе с окончательным актом оказанных Услуг представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Услугах согласно Приложению №3 к Договору.

Вышеуказанные приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в услугах.

  - В случае нарушения сроков представления отчетности по доле местного содержания Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,05 % от Цены Договора, за каждый день просрочки, но не более 5% от Цены Договора.

  - В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Исполнитель обязан оплатить Заказчику единовременный штраф в размере 5% от Цены Договора, а также дополнительный штраф в размере 0,15% от Цены Договора за каждый 1% невыполненного местного содержания, но не более 10% от Цены Договора. Исполнитель обязан предоставлять сведения о местном содержании в выполняемой (-ых) Работе (-ах) по запросу Заказчика, в установленные в запросе сроки.

10. Конфиденциальность

  - Все сведения, передаваемые Сторонами друг другу в связи с настоящим Договором, сам факт заключения настоящего Договора, его содержание, полностью или в части, а также финансовая, коммерческая и прочая информация, полученная от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора являются конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная информация»).

  - Режим сохранения Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путем уведомления любого и каждого своего сотрудника, и должностного лица, связанного с заключением или исполнением настоящего Договора, о неразглашении и предотвращении раскрытия Конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе неуполномоченным сотрудникам любой из Сторон.

  - Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, или в случае, если такое раскрытие обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан или предусмотрено внутренней политикой, стандартами процедурами Заказчика и Исполнителя.

  - За исключением случаев, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора, в случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие.  При условии получения такого письменного согласия на ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие.  При условии получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения представляемой ему Конфиденциальной информации.

  - В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, а также будет нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

  - Исполнитель не имеет права использовать текст настоящего Договора полностью или в части в целях урегулирования собственных взаимоотношений с третьими лицами, а также не имеет права использовать факт заключения и/или информацию о ходе исполнения настоящего Договора в собственных целях, включая рекламные.

  - Исполнитель обязан включить положения о конфиденциальности в договоры со всеми третьими лицами, которые будут заключены для исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

  - Ни одна из Сторон не будет опубликовывать пресс-релизы или делать иные публичные заявления и сообщения, касающиеся условий настоящего Договора, за исключением заявлений, сделанных по согласованию между Сторонами, или если опубликование такого заявления требуется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан/ в соответствии с внутренней политикой, стандартами, процедурами Заказчика и Исполнителя при условии согласования между Сторонами текста, формы и источника распространения заявления.

- Применимое право и порядок разрешения споров

  - Настоящий Договор, а также отношения, не урегулированные настоящим Договором, но из него вытекающие, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Любые споры и разногласия Сторон в связи с настоящим Договором разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Стороны примут меры к разрешению споров и разногласий путем переговоров. В случае не достижения согласия споры и разногласия передаются на рассмотрение в суды Республики Казахстан.

- Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2015 г.

  - Любая предварительная договоренность между Сторонами, вне зависимости от ее формы: письменная, устная и т.д., содержание которой противоречит настоящему Договору, теряет свою силу после подписания настоящего Договора.

  - Изменения или дополнения к настоящему Договору допускаются в соответствии с п.133 Правил и являются неотъемлемой частью данного Договора, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность содержания.

  - Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, за исключением случаев одностороннего расторжения, прямо предусмотренных настоящим.

- Заключительные положения

  - Настоящий Договор составлен и подписан на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по экземпляру для каждой Стороны.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны подтверждают, что настоящий Договор содержит все условия, согласованные Сторонами в отношении предмета настоящего Договора.

  - Приложения, дополнения и/или изменения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон являются/будут являться его неотъемлемыми частями.

- Адреса. Реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак», БИН 050840009020 Реквизиты банка: ИИК KZ176010111000219346 (KZT) в Астанинский Региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX Тел.: 8 /7172/ 55 89 60 Генеральный директор ____________А.Г. Касенов м.п.; - Исполнитель: - _____________________/___________/. | _____________________. м.п. |

- Приложение 1

- к Договору № ___ от «___» ______ 2015 г. на оказание услуг по техническому надзору

- Техническое задание

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г.Астана, ул.36, дом 11, БЦ «Болашак», 8 этаж |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Исполнителя |  |
| 3 | Квалификационные требования | Потенциальный поставщик должен представить в составе заявки на участие в закупке: 1. Наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием документов, в том числе соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и другими документами, подтверждающими квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 3 лет, в том числе: - аттестат эксперта на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 2. документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика (на правах собственности либо аренды) лаборатории неразрушающего контроля (или Договор с организацией, имеющей такую лабораторию). |
| 3 | Сроки ведения технического надзора | С момента подписания договора до подписания актов Государственной приемки АГНКС в эксплуатацию. |
| 4 | Основание для проведения работ | Договор на оказание услуг по техническому надзору |
| 5 | Местоположение проведения работ | г. Шымкент, мкрн.Сауле, ул.Производственная 49А, 49Б. |
| 6. | Наименование объекта | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) |
| 7. | Технико-экономические показатели | Площадь участка – 3605,20м2 Площадь застройки Операторной–83,76м2 Строительный объем Операторной –477,8м3 Площадь застройки навеса – 293,8м2 Площадь застройки производственной зоны – 161,9м2 Строительный объём производственной зоны-920 м3 |
| 8. | Наличие проектной документации | Эскизный проект Проектно-сметная документация, прошедшая Госэкспертизу 27 марта 2015 г. |
| 9. | Цель выполнения работ. | Технический надзор за ведением СМР согласно ПСД и нормативным требованиям к выполнению СМР. Сдача объекта государственной приёмочной комиссии |
| 10. | Основные задачи | - Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика. - Обеспечивать технический надзор за всеми работами Содействие в определении квалификации участников подрядных торгов и подготовки договора подряда. - Контроль за строительством в соответствии ПСД. - Контроль качества и объемов выполненных работ визирование ответственного лица Актов выполненных работ, скрепление оттиском живой печати. - Подготовка к сдаче объекта к Рабочей и Госкомиссии, участие в комиссии по приемке АГНКС. |
| 11. | Состав работ | Общестроительный раздел: 1. Принимать участие в переговорах с Генподрядчиком для уточнения Договора подряда, графика производства работ, ПСД, технологии производства работ. 2. Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на объекте, в течение всего периода строительства. 3. Вести контроль за геодезическими, строительно-монтажными работами и испытаниями, осуществляемыми Генподрядчиком и соответствие их СНиП РК, СН РК и иными техническими регламентами РК. 4. Осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком строительных и технологических процессов. 5. Контролировать своевременное устранение Генподрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приёмке работ. 6. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования (кроме технологического) в соответствии со СниП РК и СН РК и иными техническими регламентами РК. 7. Осуществлять контроль и участие в процессе изменений процесса строительства, в связи с принятыми изменениями, внесёнными от Заказчика. 8. Обеспечивать соблюдение Генподрядчиком на строительной площадке правил по ТБ. 9. Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными договором подряда и графиком производства работ, утверждённых Заказчиком. 10. Вносить предложения по поводу оптимизации строительного процесса. 11. Представлять плановую и внеплановую отчетность Заказчику о ходе строительства объекта. 12. Рассматривать и представлять на утверждение Заказчику подготовленные Генподрядчиком календарные планы работ. 13. Проверять претензии Генподрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать рекомендации Заказчику. 14. Проверять объемы выполненных работ и их стоимость в соответствии с утвержденной сметой, заверять акты приемки выполненных работ при промежуточной оплате и при окончательном расчете с Генподрядчиком. 15. Представлять Заказчику периодически отчеты о ходе строительства объекта, деятельности Генподрядчика, качестве работ и прогнозах на будущее. 16. Информировать Заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдавать рекомендации. 17. Проводить периодические и окончательные измерения по выполненным объемам работ и выдавать заключения об их соответствии отчетам Генподрядчика. 18. Обеспечить приемку и сохранность всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и передать Заказчику по окончанию строительства. 19. Проводить осмотр, обследования и, при необходимости, испытания законченных строительством объектов, предъявлять замечания, обеспечить их полное устранение Генподрядчиком и в установленном порядке представить рекомендации Заказчику о приемке объекта в эксплуатацию. 20. Запрещать производство работ в случае обнаружения нарушений технологий отклонений от ПСД, применения некачественных строительных материалов. 21. Проверять выполненные Генподрядчиком гарантийные обязательства по устранению выявленных дефектов для удержания штрафов и пени за некачественно выполненные работы. 22. Оказывать услуги, оговоренные договором с Заказчиком, необходимые для успешной реализации проекта и выполнение договора подряда. 23. Участвовать в работе комиссий по приёмке законченного объекта. 24. Представлять и защищать интересы Заказчика на объекте, как «технического представителя Заказчика» |
| 12. | Методы проведения работ | При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие (визуальное наблюдение, инструментальное обследование). |
| 13. | Содержание материалов | По результату обследования выдается техническое заключение. |
| 14. | Состав и качество документации, передаваемой Заказчику | Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х экземпляра, электронном носителе-1шт. |
| 15. | Гарантийный срок | 2 года с момента сдачи Объекта в эксплуатацию. |
| 16. | Разработчик проекта ТЗ | Департамент строительства и эксплуатации Заказчика. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________А.Г. Касенов м.п.; Исполнитель: _____________________/___________/. | _____________________. м.п. |

Приложение № 2

- к Договору № ____________ от «___» ________ 2015 г. на оказание услуг по техническому надзору

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АГНКС,

расположенного по адресу: г. Шымкент, мкрн. Сауле, ул. Производственная 49А, 49Б

| Дни | Время |
| --- | --- |
| Понедельник | с 9.00 до 18.00 |
| Вторник | с 9.00 до 18.00 |
| Среда | с 9.00 до 18.00 |
| Четверг | с 9.00 до 18.00 |
| Пятница | с 9.00 до 18.00 |
| Суббота | с 9.00 до 18.00 |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| _________________/._______________/ | _________________/._______________/ |
| м.п. | м.п. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Договору № ___________________от _______________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ №___________ от ____________ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Приобретенные товары в рамках договора |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Исполнитель/Субподрядчик* | Код ТРУ (17 знаков) товара | Наименование и краткое описание приобретенных товаров | Код единиц измерений в соответсвии с МКЕИ | Объем закупки |  | Сертификат СТ-KZ |  |  |  |  |  | Местное содержание в товаре, (в денежном выражении) | Код страны происхождения товара | Местное содержание в договоре, % |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении | в денежном выражении | № | Серия | Код органа выдачи | Год выдачи | Дата выдачи | Доля местного содержания, % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (=7*13/100%) | 15 | 16 (=∑14/∑7*100%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Порядковый номер строки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Указываются Исполнитель и его субподрядчики, поставляющие товар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенного товара на государственном языке (технические условия, свойства и характеристики, максимальное количество 100 символов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенного товара на русском языке (технические условия, свойства и характеристики, максимальное количество 100 символов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Код единицы измерения в соответствии с Международным классификатором единиц измерения. Доступен по адресу: http://www.skc.kz/purchase/mkei.php |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Указывается количество (объем закупки) товара в натуральном выражении в соответствии с указанной в столбце 6 единицей измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем закупа (стоимость товара) в денежном выражении в валюте основного договора между Заказчиком и Исполнителем, с учетом НДС РК (в случае отсутствия обязательства уплаты НДС РК, сумма указывается без НДС РК). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Серия сертификата CT-KZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Код органа выдачи сертификата СТ-КZ. Пример: 650. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Год выдачи сертификата CT-KZ. Пример: если 2009 год, то указывается цифра 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дата выдачи сертификата CT-KZ. Пример: 09.06.2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отстутствия сертификата равна 0, если иное не установлено пунктами 7, 8 Единой методики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Исполнитель/ Субподрядчик* | Номер договора | стоимость договора | Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора |  |  | Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора |  |  | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор |  |  | Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (из табл.1) |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 (=(4-5-6)*7) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | номер строки для договоров, заключаемых/заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и Исполнителем, договоры между Исполнителем и субподрядчиками и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В данной колонке должен быть указан и сам Исполнитель по основному договору и его субподрядчики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-6, 8 | Суммы в валюте основного договора между Заказчиком и Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. Расчет местного содержания в договоре |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Исполнитель |  | Договор | Дата договора |  | Валюта договора | Общая стоимость договора о закупке работ (услуг) |  |  |  | Местное содержания в договоре, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 (=(∑14(табл.1)+∑8 (табл.2)/6*100%) |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства РК №964 от 20.09.10 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |