Проект договора №______________

о закупке Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

г. Алматы                                                                          «__ » __________ 2014 года

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», свидетельство о государственной перерегистрации №72559-1910-ТОО от 22.11.2010 года, выданное Департаментом юстиции города Алматы., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора г-на Тусупова Б.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и, « _____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, на основании «Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26 мая 2012 года, с изменениями, внесенными решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года №93, дополнением внесенным решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 10 сентября 2013 года № 98) (далее – Правила) и протокола об итогах электронных закупок способом открытого тендера №ПИ-____ от «___»_________ 2014 г., заключили настоящий Договор о закупке Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

- Общие положения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Работы» означают деятельность, направленную на удовлетворение потребностей Заказчика по разработке проектно-сметной документации и по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) согласно Технического задания (Приложение №1);

4) «Сопутствующие работы» означают работы и/или услуги, обеспечивающие выполнение работ/ оказание услуг, такие, например, как

транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные работы/услуги, предусмотренные Договором;

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Договор;

2) Техническое задание (Приложение №1);

3) Форма Акта приемки-передачи выполненных работ (Приложение №2).

4) Обеспечение исполнения Договора (Приложение № 3);

5) Сведения по местному содержанию в выполненных Работах (Приложение № 4);

6) Анкета (Приложение № 5);

7) Календарный план выполнения работ (Приложение № 6).

- Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы инженерные по проектированию и разработать рабочий проект: «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно- Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н.» согласно Техническому заданию (Приложение №1) и предоставить проектно-сметную документацию с положительным заключением Государственной экспертизы в сроки и на условиях настоящего Договора.

2.2. Наименование, технические и качественные характеристики Работ указаны в Техническом заданий (Приложение №1) к настоящему договору.

2.3. Доля местного содержания в Работах составляет_______%.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Получать запрашиваемую им информацию, касающуюся исполнения условий Договора Подрядчиком;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ, оказанных в соответствии с Договором;

3.2.2. Произвести оплату в соответствии с условиями раздела 4 Договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Получить оплату за выполненные Работы, в соответствии с условиями Договора.

3.4.Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить Работы согласно условиям Договора в срок, указанный в разделе 5 Договора.

3.4.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

3.4.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.4.4. Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора предоставить информацию согласно приложения № 5 к Договору, также в течение 5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору предоставить информацию о местном содержании выполненных Работ согласно приложения № 4 к Договору.

3.4.5. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику техническое решение на выполнение Работ.

3.4.6. Подрядчик обязан обеспечить авторский надзор и контроль ведения исполнительной документации на период строительно-монтажных работ до ввода АГНКС в эксплуатацию с заключением отдельного договора либо с подрядчиком, либо с другим поставщиком которому Подрядчик делегирует свои полномочия на ведение авторского надзора по стоимости, определяемой на основании СНиП РК 1.03-03-2010.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цена Договора составляет __________ (_____) тенге с учетом НДС, включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и включает в себя все необходимые расходы, связанные с надлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

4.2. Цена Договора не подлежит изменению в течение всего срока его действия, кроме случаев, предусмотренных пунктом 10.1.Договора.

4.3. Заказчик производит оплату за выполненные Работы по факту выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами Акта-приемки выполненных работ (далее-Акт) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Выполнение Работ производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

5.2. Подрядчик должен выполнить Работы в полном объеме согласно Техническому заданию (Приложение №1) и в обязательном порядке предоставить Календарный план (по форме согласно Приложения № 6) до начала Работ на утверждение Заказчику.

5.3. Прием выполненных Работ осуществляется путем подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта.

6. Качество Работ. Гарантия качества Работ

6.1. Качество Работ, выполненных в рамках Договора, должно соответствовать или быть выше технических и качественных характеристик, указанных в Техническом задании (Приложение №1).

6.2. Если Работы не отвечают Техническому заданию (Приложение №1), Заказчик может отказаться от них.

6.3. Гарантия качества Работ действительна в течение 3 лет с даты подписания Сторонами Акта.

6.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 5 календарных дней принять меры по исправлению или доработке выполненных Работ без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

6.5. Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Подрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Подрядчика.

6.6. Ни одно условие, закрепленное в настоящем разделе Договора, не освобождает Подрядчика от гарантий или других обязательств по Договору.

7.Обеспечение исполнения Договора

7.1. В качестве гарантии своевременного, полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3 (трех) процентов от Цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi», ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы (ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440 EUR в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX, ДОЛЛАРЫ США - р/сч (IBAN) KZ826010131000130972 USD, АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX);

2) банковская гарантия по форме установленной Приложением №3 к Договору.

7.2. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

7.3. Заказчик возвращает внесенное Подрядчиком обеспечение исполнения Договора в течение десяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен быть больше срока действия Договора на 30 (тридцать) календарных дней.

7.5. Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму неустойки/штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

8.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора может вычитать из Цены Договора в виде неустойки 1 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

8.3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Подрядчик не смог выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором;

б) если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

в) банкротства или неплатежеспособности Подрядчика;

г) отсутствия необходимости в выполнении Работ по Договору;

д) в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок Работ.

8.4. Уплата Подрядчиком Заказчику неустойки в случае нарушения своих обязательств по Договору не освобождают Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

8.5. В случае выполнения Работ, не соответствующих требованиям пункта 6.1. Договора, Подрядчик обязан устранить недостатки, за свой счет в течение 20 календарных дней.

8.6. В случае нарушения срока устранения недостатков, указанного в пункте 8.5 Договора, Подрядчик обязан уплатить пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости не надлежаще выполненных Работ за каждый день просрочки.

8.7. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, Подрядчик выплачивает штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от Цены Договора, но не более 15% от цены Договора.

8.8. За нарушение срока предоставления отчетности по местному содержанию Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от Цены Договора за каждый просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

8.9. За нарушение срока оплаты выполненных Работ по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от Цены Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

8.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления недостоверной информации по доле местного содержания в Работах.

8.11. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.

8.12. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- Форс-мажор

9.1. Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Порядок внесения изменений и расторжения Договора

10.1. Внесение изменений в Договор допускается в случаях, предусмотренных Правилами.

10.2. При расторжении Договора, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактическую выполненные Работы на день расторжения Договора.

11.	Порядок разрешения споров

11.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, он подлежит рассмотрению в суде в городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Заключительные положения

12.1. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12.4. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения всех обязательств Сторонами.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» | «___________________» |
| г. Алматы, пр.Абая 42, офис 513 |  |
| тел: 8(727) 2376800 |  |
| р/с KZ 44826A1KZTD2012377 |  |
| в АО «АТФ Банк» г. Алматы |  |
| BIC ALMNKZKA |  |
| РНН 600 900 173 946 |  |
| БИН 050 840 009 020 |  |
| Генеральный директор | _____________ |
| ___________________(подпись) М.П. | (подпись) М.П. |

Приложение № 1

к проекту Договора № _________

от «___» ________ 2014 г.

Техническое задание:

Лот №1 Работы инженерные по проектированию

| На проектирование рабочего проекта: «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно- Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н.» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Наименование проекта и местонахождение | Эскизный, Рабочий проект на строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н. |
| 2 | Основание для проектирования | На основании протокола Инвестиционного комитета АО «КазТрансГаз» № 18 от 26 декабря 2013 года. |
| 3 | Цель проекта | Данные проектные работы направлены на разработку эскизного и рабочего проектов (чертежи, пояснительные записки, спецификации закупаемых изделий и др.), а также других дополнительных работ, необходимых для прохождения необходимых экспертиз, получения разрешения на строительство и эксплуатацию станции АГНКС по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н. Проектные работы производятся на основе исходных документов, предоставляемых частично со стороны Заказчика и получаемых самостоятельно Проектировщиком, а также имеющейся технической документацией. |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное (РП) |
| 6 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 7 | Уровень ответственности | Повышенный уровень ответственности в соответствии с п 1.2.5 «Приложения А» РДС РК 1.02-04-2013 |
| 8 | Исходные данные для проектирования | - документы, включаемые в землеустроительный проект, акт отвода земельных участков, а также - постановление об отводе земель акимата -архитектурно-планировочное задание; -технические условия на инженерное обеспечение; -технические условия на пересечение с коммуникациями (автодороги, BЛ, кабели и др.) при необходимости; -материалы инженерных изысканий (топография) с предоставлением отчетов в объемах и масштабе, необходимом для разработки ПСД (масштаб топосьемки по площадкам АГНКС M1:500, по подводящим инженерным сетям M1:500 -материалы технологического оборудования. (компрессорная установка, установка осушки газа, установка хранения сжатого газа, заправочная колонка для АГНКС) с техническими характеристиками Нижеуказанные материалы могут быть рассмотрены или приняты к сведению, но решение касательно целесообразности применения Проектировщик решает сам, а затем использует. График ввода в эксплуатацию АГНКС. Техническую спецификацию на закуп оборудования АГНКС. Дополнительные данные для оборудования АГНКС. Дополнительные материалы, предоставленные поставщиком оборудования АГНКС. Основные материалы по проектированию АГНКС (P&ID и т.п.). Материалы, затребованные Проектировщиком для исполнения работ, материалы которые может предоставить Заказчик. |
| 9 | Общие положения к проекту | Основное проектирование. Рассмотрение технического материала Заказчика. Обзор законов РК и международных стандартов, касательно строительства станций АГНКС. Утверждение плана разработки Эскизного и Рабочего проекта. Составление окончательного варианта плана размещения оборудования на площадке. Составление чертежей и спецификаций на материалы и оборудование по другим технологическим решениям (кроме технологического оборудования комплекта АГНКС). Составление полного списка состава проектных работ. Составление проектно-сметной документации на строительство (проектная документация на строительство, проверка, рассмотрение и согласования, промежуточные чертежи и т.д.). Составление пояснительной записки по проекту и соответствующие процедуры. Расчет объема строительных работ и составление сметной документации на строительство. Подготовка комплектов проектной документации для получения согласований и разрешений. Получение всех разрешений и согласований для составления ПСД на строительство АГНКС. |
| 10 | Состав проекта | Состав проекта выполнить согласно СНиП РК 1.02-01-2007. Рабочее проектирование (земляные работы, фундаменты, строительство, технологическое оборудование, технологические трубопроводы, электроснабжение, пожаротушение, пожарная сигнализация, охраны объекта- «тревожная кнопка», видеонаблюдение, громкоговорящая связь и т.д.). Составление технических спецификаций по материалам и оборудованию. Составление сметной документации. Согласование и утверждение проектных решений с Заказчиком, включая решения и материалы по рекламному оформлению, отделочные материалы. Разработка технологического раздела проекта с адаптацией технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами РК (включая корректировку технического перевода на русский язык). |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Здание операторской, 1 этажное, площадью ориентировочно до 80 м2. Навес над 4-мя газораздаточными колонками с ориентировочными размерами 30х12х4,5 м(Н). Компрессорная установка (2 комплекта). Установка осушки газа (1 комплект). Установка хранения сжатого газа (аккумуляторный блок), (1 комплект). 2-х рукавная заправочная колонка для АГНКС (4 комплекта). Прочее сопутствующее оборудование. Навес над технологическим оборудованием АГНКС в производственной зоне с ориентировочными размерами 22х8,7х6 м(Н)(при необходимости). Прочие вспомогательные сооружения, включая комплектную трансформаторную подстанцию. Проект подводящего (надземного и подземного) газопровода. Проект внеплощадочного 10кВ и внутриплощадочного0,4кВ электрических сетей. |
| 12 | Основные требования к проекту | Рабочая документация – Процесс. Составление документации технологического раздела по перечню трубопроводов и кабельных линий. Составление списка данных по необходимому вспомогательному оборудованию для основного технологического оборудования. Составление списка данных по контрольному оборудованию. Рассмотрение и адаптация инженерно-технологических схем оборудования АГНКС, предоставляемых Заказчиком. Рабочая документация – Оборудование и инженерные сети Учесть дополнительное оборудование для приобретения: - Воздушно-компрессорной установки для основного технологического оборудования. - Газового расходомера- счетчика на входе (тип счетчика согласовать с заказчиком и «КазТранГаз Аймак», т.е., с поставщиком газа). - Оборудования кондиционирования воздуха в помещениях операторской. - Отопительной системы здания. - Линий газопроводов, соединений и переходов (включая трубы, клапаны, фитинги, патрубки и др.) согласно спецификаций проекта. Схемы по установке оборудования АГНКС. - Схемы установки: Компрессорного оборудования АГНКС (2 комплекта ). - Блока осушки газа- 1 комплект. - Блока входных кранов. - Установки хранения (аккумуляторный блок) АГНКС (1 комплект). - Диспенсеров (газораздаточных колонок) АГНКС (4 комплекта). Разработка чертежей установок противопожарного оборудования. Генеральный план и детальный план проектирования. Схема расположения трубопроводов и трубной обвязки. Аксонометрические схемы трубных обвязок. Схемы опор трубопроводов. Пояснительная записка, Процедуры. - Техническая спецификация трубопроводов. - Спецификации по материалам труб, фитингов, и др. - Установка трубопроводов высокого и низкого давления. - Сварочные работы (спецификация сварочных работ). - Контроль сварочных работ. - Испытания трубопроводов. Рабочая документация – Электроснабжение. Схемы: - Подключение к электросетям высокого напряжения (10 кВ или 6кВ) - Схема подключения к трансформаторной подстанции. - Однолинейная схема КТПН. - Схема электрических соединений. - Классификация взрывоопасных участков. - Схема подключения вспомогательного электрооборудования. - Заземление и молниезащита. - Схема освещения. - Спецификация электрических кабелей. - Схема соединения электрических кабелей. - Детальные схемы установки оборудования. - Схема электрохимзащиты сетей. Спецификация и технические нормы - Спецификация по трансформаторной подстанции на 10 кВ или 6кВ. - Спецификация распределения высокой и низкой мощности. - Спецификация ИБП. - Спецификация по осветительным приборам. - Спецификация контрольно-измерительных приборов. - Спецификация кабелей и проводов. - Технические нормы по строительству электролиний. Расчеты - Расчеты автоматов (рубильников) тока на автоматическое отключение при коротком замыкании. - Расчеты мощности на трансформаторную подстанцию. - Расчеты мощности ИБП. - Расчеты по определению сечению жил кабельно-проводниковой продукции(линий). - Расчеты по заземлению и молниезащиты. - Расчеты по освещенности. Рабочая документация – измерительные приборы Схемы - Чертежи измерительного оборудования. - Чертежи расположения мебели и оборудования в операторской. - Схема по основным кабелям оборудования и разветвительной коробке. - Схема по силовым кабелям. - Схема по управляющим кабелям (вторичные цепи). - Схема установки детекторов газа и подключение. - Схема по расположению воздушных труб. - Детальная схема установке и монтажу. - Схема кабельного соединения. - Выполнить громкоговорящую связь, системы видеонаблюдения и охраны объекта. Спецификация и пояснительные записки Список оборудования. Спецификация кабелей. Пояснительная записка по монтажу измерительных приборов. Пояснительная записка по видеонаблюдению, громкоговорящей связи и охраны объекта, используемые материалы и оборудование. Рабочая документация – инженерно-строительные работы Чертежи: Фундаментов под оборудование (сейсмичность участка – 9 баллов, уточняется геологией). Металлоконструкций. Железобетонных конструкций. Конструкций дождевых и канализационных труб. Наземных покрытий. Нормативная документация и расчеты: Расчеты несущей способности конструкций. Расчеты объема устройства свай (при необходимости). Земляные работы. Строительство металлоконструкций. Строительство бетонных и железобетонных конструкций. Строительство дождевых и канализационных труб. Строительство наземного покрытия. Рабочее проектирование- строительство Схемы и Расчеты: Расчеты сейсмической нагрузки конструкций. Расчеты нагрузок на металлоконструкции (металл- структура опор). Схема железобетонных колонн. Все архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. Чертежи строительно-отделочных материалов и схемы. Схема по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка Пояснительная записка на нагрузки на металлоконструкции (структура опор). архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. строительно-отделочные материалы и схемы. Пояснительная записка по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка на покрасочные работы. Пояснительные записки предоставить по всем разделам проекта |
| 13 | Сфера проектирования | Основная работа в разрезе данной главы направлена на разработку рабочего проекта АГНКС, включая технологические решения по основному и вспомогательному оборудованию, которые получают природный газ на входе давлением 1~3 Бар и посредством компрессора сжимают газ до 25Мра и направляют его в аккумуляторный блок и затем в газозаправочные колонки для заправки автомобильного транспорта на КПГ. При разработке проектно-сметной документации и ПОС, руководствоваться настоящим техническим заданием, исходными материалами, требованиями АПЗ, а также инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 1.02-17-2003 «Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования». СН РК 4.03-01-2010 «Нормы проектирования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» и СН РК 4.03-003-2004, правилами. ПОС разработать в объеме в соответствии с требованиями Госэкспертизы. |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы объекта непрерывный, круглосуточный, с расчетной продолжительностью технологического процесса 365 суток, оборудования – согласно регламента. |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не требуется |
| 16 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями норм, правил и законов РК разработать раздел «Охраны окружающей среды». Разработать раздел ОВОС и получить положительное заключение экологической экспертизы. |
| 17 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами и требованиями по режиму безопасности и гигиены труда Республики Казахстан |
| 18 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации | Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласование проекта с ЧС (противопожарная служба и промбезопасность), СЭС (положительное заключение СЭС), архитектурой. Разработка «Декларации промбезопасности АГНКС», экспертиза и регистрация в ЧС. |
| 19 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 20 | Требования по энергосбережению | Предусмотреть мероприятия по энергосбережению |
| 21 | Состав демонстрационных материалов | Разработка и утверждение эскизного проекта у Заказчика. Предоставленные Заказчику эскизы, основные материалы, список эскизов и отчеты должны быть составлены и записаны на CD и вместе с материалами предоставлены. |
| 22 | Требования по пожарной безопасности | В соответствии с СН РК 2.02-11-2002 |
| 23 | Требования по промышленной безопасности | В соответствии с действующими нормами, правилами и законами РК |
| 24 | Сроки завершения проектирования | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |
| 25 | Проектная организация – генеральный проектировщик | Генеральный подрядчик (генеральный проектировщик) будет определен по итогам проведенного тендера. |
| 26 | Наименование заказчика. | ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 27 | Передача проектно-сметной документации | Документация должна быть выдана заказчику на формате A1 -1 (один) экз, A3- 4 (четыре) и 1(один) экземпляр в электронной версии формата на цифровом носителе |
| 28 | Дополнительные инженерные изыскания | Детальные геологические изыскания Минимум в 2-х местах производятся детальные геологические изыскания для проведения проектных работ по основным конструкциям и фундаментам для оборудования. Предоставляется отчет по геологическим работам. |
| 29 | Дополнительные условия проектирования | До начала работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет на утверждение Заказчику Календарный план выполнения работ Заказчик рассматривает на каждом этапе проектирования предоставленный материал и только после этого производится переход на другой этап проектных работ Предварительное согласование проектно-сметной документации с ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 30 | Дополнительные требования | Проектировщик должен получить согласования и заключения во всех государственных органах с получением положительного заключения государственной экспертизы РК. |

| Заказчик: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» _______________ Тусупов Б.К. «____»__________2014г. |  | Исполнитель: _________________(Ф.И.О.) «____»____________2014г. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №___________________

от "___"______________201_ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№______ от «____» ___________ 201  г.

Настоящий Акт приема-передачи выполненных работ (далее – «Акт») подписывается между: ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» (далее - «Заказчик»), с одной стороны, и ____ «________», (далее – «Подрядчик»), с другой стороны, Стороны подтверждают, что в период с «___» ______201 г.  по «___» ______201 г. «Подрядчик» ________________ выполнил в полном объеме и в полном соответствии с Договором _______________, а ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» ___________________ приняло следующие работы (услуги) согласно ___________. Стоимость выполненных работ (указанных услуг) составила __________ (____________) тенге, с учетом НДС 12%.

Место подписания Акта:

Комиссия в составе:

За и от имени 				За и от имени

Подрядчик:_________________ 	Заказчик: ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

ФИО:  					ФИО: Г-н Тусупов Б.К.

Должность: Директор _______	Должность: Генеральный директор

Заказчик настоящим подтверждает получение всех документов согласно договора №_____ от «__» ___ 201_г., о закупке Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Подрядчик гарантирует соответствие с действующим законодательством РК, гарантии, условия и прочие положения, предусмотренные законодательством РК, применяются.

Подрядчик: 					Заказчик:

_____________________ 			ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

ФИО: _____________		           	Г-н Тусупов Б.К.____________

Должность:   	Генеральный директор

Приложение № 3

к проекту Договора № _________

от «___» ________ 2014 г.

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: __________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому:________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование Подрядчика)

«Подрядчик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

_____________________________________________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Подрядчик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по-Вашему

требованию сумму, равную______________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №4 к проекту Договора

№ ____________от «___»_________ 2014 года

Отчет о местном содержании на выполнение работ

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № п/п Товара (n) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (CTi) KZT | Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.10.  по следующей формуле:

m	Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),

включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j	Порядковый номер договора;

СДj	Стоимость j-oгo договора;

CTj	Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

CСДj	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

Rj	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда  работник поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ,

Где:

ФОТРК   фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ        Общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-договор, за период действия j-го договора.

S	Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

КСр/у	местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n	Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

і	Порядковый номер товара

CТi	Стоимость i-ого товара;

Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

Доля местного содержания (%):

*КСр/у  = ___________								         										         ____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Приложение №5

к проекту Договора №___________________

от "___"______________2014 г.

АНКЕТА

1. Наименование контрагента

___________________________________________________________________________________________________

(полное название в соответствии со  свидетельством о государственной регистрации)

2. Юридический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

(в соответствии со статистической карточкой юридического лица)

3. Фактический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

4. Реквизиты контрагента

РНН_____________________________

БИН (ИИН)_______________________

5. Реквизиты банка контрагента указываемые при заключении договора

Наименование банка __________________________________________________________________________

Адрес банка __________________________________________________________________________________

Контактные телефоны банка __________________________________________________________________

ИИК_______________________

БИК_______________________

РНН_______________________

6. Контактная информация контрагента

Телефон/факс: ____________________________________________________________________________

Моб.телефон: ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

7. Информация по численности персонала контрагента

Общая численность персонала контрагента ____ человек

Из них:

Численность персонала по штатному расписанию ____ человек

Численность персонала по договорам об оказании возмездных услуг ____ человек

Из них:

Резиденты РК ____ человек

Не резиденты РК ____ человек

8. Статус поставщика

Субъект малого или среднего предпринимательства _______________________

Отечественный товаропроизводитель _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Добросовестный поставщик _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Дата заполнения: “_____” ___________ 2014 год

Подпись руководителя  ____________________(_____________)

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического)

м.п.

Подпись Главного бухгалтера ______________(_____________)

Приложение №6

к проекту Договора №___________________

от "___"______________2014 г.

Календарный план выполнения работ

| № | Наименование работ | % от общего объема | Стоимость | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Прилагается Подрядчиком до начала выполнения Работ.

| Заказчик: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» _______________ Тусупов Б.К. «____»__________2014г. |  | Подрядчик: _________________(Ф.И.О.) «____»____________2014г. |
| --- | --- | --- |